部门单位项目支出绩效评价报告

（  2023  年度）

项目名称：伽师县克孜勒苏乡阿亚格栏杆（2）村和琼艾日克（20）村农用地规模化建设项目

实施单位（公章）：伽师县克孜勒苏乡人民政府（本级）

主管部门（公章）：伽师县克孜勒苏乡人民政府（本级）

项目负责人（签章）：高积详

填报时间：2024年03月27日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）、《国务院关于全国土地整治规划(2016-2020年)的批复》以及根据《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅＜关于进一步引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的实施意见＞》精神，稳固完善农村土地承包关系，引导农村土地经营权规范有序流转，加快培育新型农业经营主体，建立健全农业社会化服务体系，推进我县乡村振兴战略实施，助力脱贫攻坚，实现社会稳固和长治久安。按照统筹规划、田块归并、优化布局的原则，结合我乡规模化农田建设项目实际，项目建成后能够有效提升当地居民的生产成活条件。
2. 主要内容及实施情况
伽师县克孜勒苏乡土地整理（零碎耕地规模化建设）项目主要实施内容为：完成1476.15亩零碎土地平整工程及田水路林基础设施配套。
实施情况：现已完成1476.15亩土地平整工程及田水路林基础设施配套，提高耕地质量、小田变条田、提高机械化作业率，减少劳动投入，转移农业人口，便于规模化经营,项目实施期为2023年1月至2023年12月。项目建成后可提高耕种收入，碎片化土地整理当年耕种收入与上年持平，次年后逐年提高。不仅仅改善农业生产条件，提高耕地质量，实现规模化、机械化，还可以固土护田，防止水土流失，净化空气，美化环境。对田、水、林、路、村进行综合治理，可实现项目区方田林网化，使区内生态环境进入良性循环，实现耕地集约化发展长期。
3.项目实施主体
伽师县克孜勒苏乡人民政府为行政单位，一级预算单位，决算编制范围有五办六中心，行政机构隶属于伽师县人民政府，属于独立核算机构数，执行政府会计准则制度。
本单位行政编制数71个、工勤编制3个，事业编制42个，实有人数194人：行政公务员及参照公务员法管理人员人数140人，事业编人数34人，县聘人数1人，退休人数36人，遗属补助人数39人。
窗体底端
4. 资金投入和使用情况
根据喀地财综[2021]5号文件，关于下达2021年土地指标跨省域调剂收入安排的预算支出的通知，安排下达资金49.38万元，资金类型为土地增减挂资金，最终确定项目资金总数为49.38万元。
截至2023年12月31日，实际支出49.38万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标
完成1476.15亩土地平整工程及田水路林基础设施配套，提高耕地质量、小田变条田、提高机械化作业率，减少劳动投入，转移农业人口，便于规模化经营,项目实施期为2023年1月至2023年12月。项目建成后可提高耕种收入，碎片化土地整理当年耕种收入与上年持平，次年后逐年提高。不仅仅改善农业生产条件，提高耕地质量，实现规模化、机械化，还可以固土护田，防止水土流失，净化空气，美化环境。对田、水、林、路、村进行综合治理，可实现项目区方田林网化，使区内生态环境进入良性循环，实现耕地集约化发展长期，达到提升农民的收入的目的。
2.阶段性目标
实施的前期准备工作：
2020年1月-2月完成项目的方案编制
2020年2月-3月完成项目的立项及项目前期准备工作
2020年3月-5月完成土地平整1476.15亩的灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护林工程。
具体实施工作：
该项目由伽师县人民政府主导，县自然资源局监管，乡镇负责组织阿亚克栏杆（2）村、琼艾日克村（20）村实施。 在实施前拟成立“项目建设和权属调整领导小组”，项目领导小组由县政府主管领导任组长，组员包括县自然资源局相关行业主管领导以及乡村两级主管领导。 在县自然资源局设立“伽师县城乡建设用地增减挂钩工作领导小组办公室”，负责整体的增减挂资金项目申报，审批，资金筹措及管理等。 项目实施单位（伽师县克孜勒苏乡阿亚克栏杆（2）村、琼艾日克村（20）村）成立项目管理办公室，负责组织实施项目区的规划，项目主管部门进行项目申报，办理项目前期手续；阿亚克栏杆（2）村、琼艾日克村（20）村负责按照村里一事一议流程，由村两委成立项目询价领导小组，召开项目询价会议，就本工程施工预算情况进行询价，最终确定施工单位，并由村两委研究确定项目监理单位，负责项目实施过程中的质量监督与检查，参与项目验收。同时成立由村长为组长，村两委成员及村民代表组成村民监督小组，对工程质量全程监督。
验收阶段的具体工作：
项目验收参照《土地整治项目验收规程》及上级相关验收规范进行验收。验收分为中间验收（即自验）、合同段验收（即初验）和竣工验收（即终验）。中间验收由监理单位组织，并在2020年4月底之前完成中间验收。合同段工程验收由县自然资源局组织，竣工验收由地区自然资源局组织。项目立项单位应当在收到申请竣工验收报告43天内组织竣工验收。验收组由自然资源、水利、农业、林业、财务、审计等专家组成，通过的下达验收合格通知；未通过的下达限期整改通知，整改完成后重新申请复验。项目完工后，应当及时完成土地变更登记和工程设施产权移交。工程竣工后，项目法人应设置永久性标牌，载明承担单位、设计单位、施工单位、监理单位项目负责人的信息，未设置的，一律不得办理竣工验收手续。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和喀什地区财政局《喀什地区财政支出绩效评价管理暂行办法》（喀地财预〔2019〕18号）等相关政策文件与规定，我单位针对伽师县克孜勒苏乡阿亚格兰干村和琼艾日克村农用地规模化建设项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》（2018年修正）以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。
二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。
四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护，为评价工作提供更深一步的技术支持。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
绩效评价指标体系根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）等文件精神，结合专项特点，在与专家组、项目充分协商的基础上，评价工作组细化了该项目的绩效评价指标体系（详见附表1）：
一级指标为：决策、过程、产出、效益。
二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。
三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、社会效益、生态效益、服务对象满意度。
3. 绩效评价方法
我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。
项目决策：①立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。②立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。③绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。④绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。⑤预算编制科学性：成本效益分析法	分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。⑥资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。
项目过程：①资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。②预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。③资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。④管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。⑤制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
项目产出：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值该指标赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。公众评判法。
项目效益：公众评判法、实地勘察法，通过实地勘察、问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：指我单位以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，主要为实施方案、资金文件、会议纪要等相关内容为主。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
第一阶段：前期准备（2024年3月1日）
认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
阿布都塞米·肉孜任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
高积祥任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
张兢文、谢鹏刚、古丽仙·热西提任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施（2024年3月1日-3月9日）
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价（2024年3月10日-3月14日）
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。
第四阶段：撰写与提交评价报告（2024年3月15日-3月20日）
撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
最后总结项目整体情况，及时落实问题整改，并形成整改报告，最后将项目相关资料存档。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
本级绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和问题导向的原则、重点评价项目的资金投入与财务管理、组织管理、产出与效益效果。在此基础上，以相关的项目数据为基础，综合运用不同的评价方法，结合评价标准和评分规则，项目综合得分为100分，评价结果为优。
通过实施伽师县克孜勒苏乡阿亚格兰干村和琼艾日克村农用地规模化建设项目，有助于提高耕地质量，小田变条田，提高机械化作业率，减少劳动投入，转移农业人口，便于规模化经营的效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅＜关于进一步引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的实施意见＞》文件立项，项目实施符合统筹规划、田块归并、优化布局要求，项目立项依据充分，立项程序规范。 
项目过程：伽师县克孜勒苏乡阿亚格兰干村和琼艾日克村农用地规模化建设项目预算安排49.38万元，实际支出49.38万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：项目已完成完成1476.15亩土地平整工程及田水路林基础设施配套，提高耕地质量、小田变条田、提高机械化作业率，减少劳动投入，转移农业人口，便于规模化经营。
项目效益：通过实施此项目，提高耕种收入，碎片化土地整理当年耕种收入与上年持平，次年后逐年提高，改善农业生产条件，提高耕地质量，实现规模化、机械化，固土护田，防止水土流失，净化空气，美化环境。对田、水、林、路、村进行综合治理，可实现项目区方田林网化，使区内生态环境进入良性循环，可实现耕地集约化发展长期。
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分100分。
伽师县克孜勒苏乡阿亚格兰干村和琼艾日克村农用地规模化建设项目项目得分情况表
一级指标	权重	得分率	实际得分
项目决策	20	100%	20
项目过程	20	100%	20
项目产出	40	100%	40
项目效益	20	100%	20
合计	100	100%	100
（二）综合评价结论
运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为100分，其中项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。
项目已完成土地平整1476.15亩的田水路林基础设施配套，提高了耕地质量、小田变条田、提高机械化作业率，减少劳动投入，转移农业人口，便于规模化经营，达到了提升农民的收入的目的。该项目最终评分100分，绩效评级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。
项目决策指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
立项依据充分性	3	100%	3
立项程序规范性	2	100%	2
绩效目标合理性	3	100%	3
绩效指标明确性	2	100%	2
预算编制科学性	5	100%	5
资金分配合理性	5	100%	5
合计	20	100%	20
（1）立项依据充分性：
结合《克孜勒苏乡三定方案》职责，并组织实施。围绕2023年度工作重点和工作计划制定经费预算。
①项目立项是根据《关于进一步引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的实施意见》文件第一条中的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示精神，贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略、特别是社会稳固和长治久安总目标，紧紧围绕乡村振兴战略，促进一产上水平，巩固和完善农村基本经营制度，坚持农村土地集体所有，实现所有权、承包权、经营权三权分置，引导土地经营权有序流转，发展多种形式的适度规模经营。加大政策扶持力度，加强典型示范引导，鼓励创新农业经营体制机制，因地制宜、循序渐进，不搞大跃进，不搞强迫命令，不搞行政瞎指挥，使农业适度规模经营发展与城镇化进程和农村劳动力转移规模相适应，与农业科技进步和生产手段改进程度相适应，与农业社会化服务水平提高相适应，让农民成为土地流转和规模经营的积极参与者和真正受益者。故本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分。
②项目立项是根据《国务院关于全国土地整治规划(2016-2020年)的批复》文件第三条中的："十三五"期间，确保建成4亿亩、力争建成6亿亩高标准农田，使经整治的基本农田质量平均提高1个等级;通过土地整治补充耕地2000万亩，通过农用地整理改造中低等耕地2亿亩左右，耕地数量质量保护水平全面提升;整理农村建设用地600万亩，改造开发城镇低效用地600万亩，促进单位国内生产总值的建设用地使用面积降低20%，节约集约用地水平进一步提高;全面推进土地复垦，复垦率达到45%以上，开展土地生态整治，使土地资源得到合理利用，生态环境明显改善。故本项目立项符合行业发展规划和政策要求得0.5分。
③项目立项是根据《克孜勒苏乡三定方案》第四条伽师县克孜勒苏乡农村合作经济（统计）发展中心（财务所）：负责农村经济管理，财务管理等工作，负责农村集体经济，为农村集体经济发展提供保障和服务工作，负责乡政府财政预算决算的编制工，办理各项支出结算和对账、保障工作，履行统计职责，故项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分。
④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分
⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，得0.5分。
综上，该指标满分为3分，根据评分标准得3分。
（2）立项程序规范性：
①项目根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与乡分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，严格按照规定的程序申请设立，得1分。
②项目的审批文件及材料《喀什地区伽师县克孜勒苏乡阿亚格兰干村和琼艾日克村农用地规模化建设项目会议纪要》、《伽师县克孜勒苏乡阿亚格兰干村和琼艾日克村农用地规模化建设项目实施方案》等，符合相关要求，得0.5分。
③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，文件及材料有《喀什地区伽师县克孜勒苏乡阿亚格兰干村和琼艾日克村农用地规模化建设项目会议纪要》、《伽师县克孜勒苏乡阿亚格兰干村和琼艾日克村农用地规模化建设项目实施方案》得0.5分。
综上，该指标满分为2分，根据评分标准得2分。
（3）绩效目标合理性：
我单位对本项目制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化。
①项目严格按照《2023年自治区分行业分领域绩效指标体系》、《伽师县克孜勒苏乡阿亚格兰干村和琼艾日克村农用地规模化建设项目实施方案》设置了《项目支出绩效目标表》得0.5分。
②项目绩效目标中设立了建设乡村建设数量、土地平整亩数、项目验收合格率以及项目开工完工率等心指标内容，与本项目实际工作内容相关，得1分；
③项目预期产出效益和效果是符合正常的业绩水平得0.5分。
④经查证《项目支出绩效目标表》、《关于下达2021年土地指标跨省域调剂收入安排的预算支出的通知》喀地财综[2021]5号文件等相关资料，本项目预算确定金额、预算批复的项目投资额都为49.38万元，故绩效目标金额与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。
综上，该指标满分3分，根据评分标准得3分。
（4）绩效指标明确性： 
①本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得0.5分。
②本项目绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分。
③本项目与项目目标任务数及计划数相对应，得0.5分。
综上，该指标满分2分，根据评分标准得2分。
（5）预算编制科学性：
①根据《国务院关于全国土地整治规划(2016-2020年)的
批复》，本项目预算编制经过科学论证，得1分。
②根据《关于申请喀什地区伽师县克孜勒苏乡阿亚格兰干村和琼艾日克村农用地规模化建设项目的资金申请报告》、《喀什地区伽师县克孜勒苏乡阿亚格兰干村和琼艾日克村农用地规模化建设项目实施方案》、《喀什地区伽师县克孜勒苏乡阿亚格兰干村和琼艾日克村农用地规模化建设项目会议纪要》、《关于下达2021年土地指标跨省域调剂收入安排的预算支出的通知》喀地财综[2021]5号文件等，本项目预算内容与项目内容匹配，得1分。
③本项目的预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，得1分。
④本项目预算确定的项目投资额及资金量与工作任务相匹配，得2分。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。
（6）资金分配合理性：
①本项目以《喀什地区伽师县克孜勒苏乡阿亚格兰干村和琼艾日克村农用地规模化建设项目资金申请报告》文件为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分，得2.5分。
②根据本项目《喀什地区伽师县克孜勒苏乡阿亚格兰干村和琼艾日克村农用地规模化建设项目实施方案》资金分配额度合理，与我单位实际情况相适应，得2.5分。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。
项目过程指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
资金到位率	5	100%	5
预算执行率	5	100%	5
资金使用合规性	5	100%	5
管理制度健全性	2	100%	2
制度执行	3	100%	3
合计	20	100%	20
（1）资金到位率：
经查证《喀什地区伽师县克孜勒苏乡阿亚格兰干村和琼艾日克村农用地规模化建设项目资金申请报告》，预算安排总额为49.38万元，实际到位49.38万元，资金到位率100%。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（49.38万元/49.38万元）×100%=100%，得5分。综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。   
（2）预算执行率：
本项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行。
经查证支付凭证、资金申请报告资料，该项目实际到位资金为49.38万元，实际支出资金为49.38万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（49.38万元/49.38万元）×100%=100%，得5分。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。
（3）资金使用合规性：
①经查证项目的支付凭证，项目资金的使用依据《《关于下达2021年土地指标跨省域调剂收入安排的预算支出的通知》喀地财综[2021]5号文件和《伽师县克孜勒苏乡阿亚格兰干村和琼艾日克村农用地规模化建设项目资金管理制度》“专款专用的使用要求”，得1分。
②资金的拨付有较为完整的审批程序和手续，得1分。
③经查证项目支付凭证等资料，项目资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途，得1分。
④经查证，项目资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。
综上，该指标满分5分，根据评分标准得5分。
（4）管理制度健全性：
①我单位制定了《克孜勒苏乡预算绩效管理工作实施办法》，《伽师县克孜勒苏乡阿亚格兰干村和琼艾日克村农用地规模化建设项目项目资金管理制度》等健全完整的各项管理制度，得1分。
②相关制度的制定依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》、《基本建设财务规则》（财政部令第81号）、《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》、《会计基础工作规范》等国家法律法规文件，符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1分。
综上，该指标满分2分，根据评分标准得2分。
（5）制度执行有效性：
由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评。为加强对喀什地区伽师县克孜勒苏乡阿亚格兰干村和琼艾日克村农用地规模化建设项目的组织领导，确保项目保质保量的按照相关规定及程序完成，成立项目领导小组，具体如下：
阿布都塞米·肉孜任组长，职责为负责全盘工作。
高积祥任副组长，职责为对项目实施情况进行实地调查。
张兢文、谢鹏刚、古丽仙·热西提任成员，职责为负责资料审核等工作。
本项目有效执行各项制度，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。
项目产出指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
产出数量	10	100%	10
产出质量	10	100%	10
产出时效	10	100%	10
成本情况	10	100%	10
合计	40	100%	40
（1）对于“产出数量”
建设乡村数量指标，预期指标值为=2，实际完成值为2个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
土地凭证亩数指标，预期指标值为≤1476.15，实际完成值为1476.15亩，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
项目验收合格率指标，预期指标值为=100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
项目计划开工率指标，预期指标值为=100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
项目计划完工率指标，预期指标值为=100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
农田建设标准投资指标，预期指标值为≤334元/亩，实际完成值为334元/亩，指标完成率为334元/亩，与预期目标一致，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
项目绩效指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
实施效益	10	100%	10
			
满意度	10	100%	10
合计	20	100%	20
1.实施效益指标：
（1）对于“社会效益指标”：
有效改善农民生活指标，该指标预期指标值为有效改善，实际完成值为有效改善，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
实施效益指标合计得10分。
2.满意度指标:
对于满意度指标：农户满意度100%，该指标预期指标值为≥95%，实际完成值为100%，指标完成率为105.26，达到预期目标，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。
（1）调研对象
本次问卷调查的对象为受益农户。
（2）调研方式
本次计划采取简单随机抽样的方式，对20户的受益对象进行线下问卷调查；在乡政府和村委会的协调下，组织安排了问卷调研工作。本次问卷调查采取线下问卷调查方式，回收有效问卷共计20份。
（3）满意度计算模型
满意度=∑样本数（“非常满意”×1.0分+“满意”×0.8分+“比较满意”×0.6分+“不满意”×0.3分+“非常不满意”×0分）/总样本数×100%
（4）调查结果
农户服务对象满意度=100%

五、预算执行进度与绩效指标偏差

喀什地区伽师县克孜勒苏乡阿亚格兰干村和琼艾日克村农用地规模化建设项目预算49.38万元，到位49.38万元，实际支出49.38万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为0%。该项目无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是明确目标和规划先行：首先每个项目的成功实施都离不开清晰的目标的设定和详细的规划，包括确定项目目标、制定实施计划、分解任务、时间安排等，确保所有涉及项目的建设成员对项目建设有共同的责任感、紧迫感。
二是各成员之间能够保持内部团结，劲往一处使，定期召开项目进度会议，研究和处理在项目建设过程中出现的问题，及时化解问题，保证项目的质量。
三是风险的把控，提前识别并评估可能影响项目建设进度的风险因素，建立应对的策略和预案，及时跟踪处理风险事件，以最大程度减少不确定对项目的影响。
（二）存在问题及原因分析
一是进度滞后，可能由于参与建设项目的人员分解不合理，资源分配不均衡，工作效率低下，风险管理不当等因素导致。例如项目变更未及时出更改意见，延期未得到快速响应和解决。
二是质量缺陷，质量问题可能源于在项目建设过程中，执行不到位、监管不到位，或者设计阶段考虑不周全，技术实现难度估计等。
三是沟通障碍，信息传递不畅、沟通渠道单一，部分农民工是本地人员，负责技术的人员在沟通时存在语言障碍，在理解和表达时存在偏差。

七、有关建议

1.及时跟进，加强组织领导，定期对接项目进度进行监督和管理，在执行过程中，实时跟踪项目建设进度，对比往年相似的项目，对于一直不前、进度的阶段及时做到分析原因并采取应对措施，确保项目进度。
2.严格质量把控：建立完善的质量管理流程，从需求分析到设计、开发、测试直至交付的全过程实施质量控制。提高设计严谨性和技术实现能力，确保各环节的质量标准得到满足。引入自动化测试工具和技术，提高测试效率和质量。
3.强化沟通协调：构建多渠道、多层次的沟通机制，确保项目参与各方能充分交流意见、共享信息。定期组织项目进度会议，让所有成员都了解项目的整体进展及各自的工作状态，及时解决可能存在的矛盾和问题。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。